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Администрация 
Уватского муниципального ОКРУГА
Постановление
00 марта 2026 г.
с. Уват
№ ПРОЕКТ
О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 09.12.2025 №227 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования Уватский муниципальный округ Тюменской области, постановлением администрации Уватского муниципального район от 10.10.2017 №185 «О формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Уватского муниципального района»:
1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 09.12.2025 №227 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Учесть, что в приложении к настоящему постановлению отражаются плановые объемы финансирования мероприятий Программы на 2025 год.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля аппарата Главы Уватского муниципального округа (А. Ю. Васильева) настоящее постановление направить:

а) для официального опубликования посредством размещения в сетевом издании «Уватские известия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (UVATSKIE. RU; https://uvatskie.ru/), регистрация в качестве сетевого издания Эл.№ ФС77-66617 от 27.07.2016;

б) для размещения на сайте Уватского муниципального округа в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026, за исключением пункта 2 настоящего постановления, распространяющего свое действие на правоотношения с 01.01.2025 по 31.12.2025.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Уватского муниципального округа.
Глава 
Уватского муниципального округа




           В.И. Елизаров                                                                   

Приложение
к постановлению администрации
Уватского муниципального округа
от ДАТА 2026 г. №НОМЕР
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Основные направления дорожной деятельности
в Уватском муниципальном округе»
на 2026 – 2028 годы
с.Уват, 
2026 год
Содержание
Паспорт Программы
Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики Уватского муниципального округа в сфере дорожного хозяйства
Раздел 2. Система основных мероприятий муниципальной программы
Раздел 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы
Раздел 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы
Приложение №1 к муниципальной программе «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном округе» на 2026 – 2028 годы (план мероприятий)
Приложение №2 к муниципальной программе «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном округе» на 2026 – 2028 годы (показатели)
Приложение №3 к муниципальной программе «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном округе» на 2026 –2028 годы (расчет значений показателей)
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Основные направления дорожной деятельности в
Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы
	Ответственный исполнитель программы
	Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального округа

	Соисполнители программы
	МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального округа»;
МКУ «Управление территориями Уватского муниципального округа»

	Цели программы
	Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения.

	Задачи программы
	1. Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского округа;
2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения;
3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения.

	Сроки реализации программы
	2026 - 2028 годы

	Объемы и источники финансирования

	Всего:
2025 год (план) – 87 210,2 тыс.руб.
2026 год – 77 817,5 тыс.руб.
2027 год – 149 704,0 тыс.руб.
2028 год – 73 394,0 тыс.руб.
в том числе по источникам:
а) средства областного бюджета:
2025 год (план) – 0,0 тыс.руб.
из них: утвержденный бюджет – 0,0 тыс.руб.
за счет планируемых межбюджетных трансфертов – 0,0 тыс.руб.
2026 год – 0,0 тыс.руб.
из них: утвержденный бюджет – 0,0 тыс.руб.
за счет планируемых межбюджетных трансфертов – 0,0 тыс.руб.
2027 год – 79 061,6 тыс.руб.
из них: планируемый бюджет – 0,0 тыс.руб.
за счет планируемых межбюджетных трансфертов – 79 061,6 тыс.руб.
2028 год – 0,0 тыс.руб.
из них: планируемый бюджет – 0,0 тыс.руб.
за счет планируемых межбюджетных трансфертов – 0,0 тыс.руб.
б) средства бюджета Уватского муниципального округа:
2025 год (план) – 87 210,2 тыс.руб.
из них: утвержденный бюджет – 87 210,2 тыс.руб.
средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам – 0,0 тыс.руб.
2026 год – 77 817,5 тыс.руб.
из них: утвержденный бюджет – 77 817,5 тыс.руб.
средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам – 0,0 тыс.руб.
2027 год – 70 571,2 тыс.руб.
из них: утвержденный бюджет – 70 571,2 тыс.руб.
средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам – 71,2 тыс.руб.
2028 год – 73 394,0 тыс.руб.
из них: утвержденный бюджет – 73 394,0 тыс.руб.
средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам – 0,0 тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Реализация мероприятий программы предполагает следующие результаты:
1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократится и составит 66,1%;
2. протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за весь период действия программы (с 2025 по 2028 годы) – 5,177 км;
3. доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами – 100%;
4. протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения за весь период действия программы (с 2025 по 2028 годы) – 0,95 км.


Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики Уватского муниципального округа
в сфере дорожного хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном округе» на 2026 – 2028 годы разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, предусмотренными Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и в соответствии с:
1. Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2. Федеральным законом от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
3. Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
4. Законом Тюменской области от 28.12.2004 №306 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области».
Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, совершенствование производственной и социальной инфраструктуры. В этих целях реализуется комплекс мероприятий по повышению технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и созданию современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения Уватского муниципального округа.
Цель программы соответствует стратегии социально – экономического развития Уватского муниципального округа до 2030 года и концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области на перспективу до 2030 года.
Для достижения поставленной цели в период с 2026 по 2028 год необходимо решить следующие задачи:
Задача 1. улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского муниципального округа;

Задача 2. обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения;

Задача 3. строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения.
Срок реализации муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном округе»: 2026 – 2028 годы.
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Раздел 2. Система основных мероприятий муниципальной программы Уватского муниципального округа
Мероприятия разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог в Уватском муниципальном округе, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Федеральным законом от 20.03.2025 №33 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Основные мероприятия Программы:
Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений;
Мероприятие 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также возмещение физического износа автомобильных дорог местного значения;
Мероприятие 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения.
Раздел 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Источники финансирования муниципальной программы – бюджет Уватского муниципального округа, областной бюджет.
Всего:
2025 год (план) – 87 210,2 тыс.руб.
2026 год – 77 817,5 тыс.руб.
2027 год – 149 704,0 тыс.руб.
2028 год – 73 394,0 тыс.руб.
в том числе по источникам:
а) средства областного бюджета:
2025 год (план) – 0,0 тыс.руб.
из них: утвержденный бюджет – 0,0 тыс.руб.
за счет планируемых межбюджетных трансфертов – 0,0 тыс.руб.
2026 год – 0,0 тыс.руб.
из них: утвержденный бюджет – 0,0 тыс.руб.
за счет планируемых межбюджетных трансфертов – 0,0 тыс.руб.
2027 год – 79 061,6 тыс.руб.
из них: планируемый бюджет – 0,0 тыс.руб.
за счет планируемых межбюджетных трансфертов – 79 061,6 тыс.руб.
2028 год – 0,0 тыс.руб.
из них: планируемый бюджет – 0,0 тыс.руб.
за счет планируемых межбюджетных трансфертов – 0,0 тыс.руб.
б) средства бюджета Уватского муниципального округа:
2025 год (план) – 87 210,2 тыс.руб.
из них: утвержденный бюджет – 87 210,2 тыс.руб.
средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам – 0,0 тыс.руб.
2026 год – 77 817,5 тыс.руб.
из них: утвержденный бюджет – 77 817,5 тыс.руб.
средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам – 0,0 тыс.руб.
2027 год – 70 571,2 тыс.руб.
из них: утвержденный бюджет – 70 571,2 тыс.руб.
средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам – 71,2 тыс.руб.
2028 год – 73 394,0 тыс.руб.
из них: утвержденный бюджет – 73 394,0 тыс.руб.
средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам – 0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из его возможностей.
Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы
Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном округе» на 2026 – 2028 годы являются:
а) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократится и составит 66,1%;
б) протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за весь период действия программы (с 2025 по 2028 годы) – 5,177 км;
в) доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами – 100%;
г) протяженность построенных автомобильных дорог местного значения за весь период действия программы (с 2025 по 2028 годы) – 0,95 км.
РаздеЛ 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
а) риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;
б) риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. Этот риск минимизируется путем применения в расчетах индексов, учитывающих прогнозный уровень инфляции.
Немаловажным фактором, неблагоприятно влияющим на стоимость дорожных работ, является сезонный характер проведения дорожных работ. Выполнение планируемых мероприятий и достижение целей муниципальной программы зависит от объемов и сроков финансирования. Сокращение и/или поздние сроки финансирования предусмотренных мероприятий может негативно повлиять на достижение запланированных результатов.
Эффективное управление рисками предполагает точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы, обеспечит функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Уватского муниципального округа и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

Приложение №1 к муниципальной программе
«Основные направления дорожной деятельности в
Уватском муниципальном округе» на 2026 – 2028 годы
План мероприятий по реализации Муниципальной программы
«Основные направления дорожной деятельности в Уватского муниципальном округе» на 2026 – 2028 годы
	Наименование задачи
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	2025 (план), тыс.руб.
	Объемы финансирования на период действия программы, тыс.руб.
	Получатели бюджетных средств

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель: Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения

	Задача 1:
«Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского муниципального округа»
	Мероприятие 1:
	2025-2028
	41 391,0
	41 799,0
	33 112,0
	34 436,4
	ОМС

	
	Содержание автомобильных дорог местного значения 
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 2:
	2025-2028
	4 120,2
	0,0
	0,0
	0,0
	ОМС

	
	Мероприятия по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры (изготовление и поставка остановочного комплекса в с.Уват)
	
	
	
	
	
	

	Всего расходы на задачу 1:
	 
	45 511,2
	41 799,0
	33 112,0
	34 436,4
	 

	Задача 2:
«Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения»
	Мероприятие 1:
	2025-2028
	12 589,0
	9 264,5
	1 066,2
	557,6
	ОМС

	
	Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 2:
	2025-2028
	27 111,7
	26 754,0
	36 393,0
	38 400,0
	ОМС

	
	Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средства дорожного фонда
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 3:
	2025-2028
	1 798,3
	0,0
	0,0
	0,0
	ОМС

	
	Мероприятия по организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения (выполнение работ по актуализации комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения Уватского муниципального округа)
	
	
	
	
	
	

	Всего расходы на задачу 2:
	 
	41 499,0
	36 018,5
	37 459,2
	38 957,6
	 

	Задача 3:
«Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения»
	Мероприятие 1:
	2025-2028
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ОМС

	
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 2:
	2025-2028
	 
	 
	1 272,5
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Обеспечение подъездного пути к земельным участкам №72:18:0901002:1701, №72:18:0901002:848 под строительство ИЖС в п.Туртас, Уватского района, Тюменской области»
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 3:
	2025-2028
	 
	 
	1 353,5
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Строительство дороги по улице Приозерная к д.22 в п.Туртас, Уватского района, Тюменской области»
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 4:
	2025-2028
	 
	 
	2 638,7
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Строительство дороги по ул.Малая Заречная в с.Уват, Уватского района, Тюменской области»
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 5:
	2025-2028
	 
	 
	1 276,3
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Строительство дороги к строительному участку №133 в п.Туртас, Уватского района, Тюменской области»
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 6:
	2025-2028
	 
	 
	2 931,8
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Набережная (от магазина Иртыш), с.Уват, Уватского района, Тюменской области»
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 7:
	2025-2028
	 
	 
	4 518,8
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Реконструкция дороги по улице Авиаторов с устройством тротуара в с. Уват, Уватского района, Тюменской области»
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 8:
	2025-2028
	 
	 
	14 000,0
	 
	ОМС

	
	Организация водоотведения поверхностных сточных вод улично-дорожной сети в п.Туртас Уватского района
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 9:
	2025-2028
	 
	 
	10 000,0
	 
	ОМС

	
	Организация водоотведения поверхностных сточных вод на улично-дорожной сети в п.Демьянка Уватского района
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 10:
	2025-2028
	 
	 
	5 357,8
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Строительство улично-дорожных сетей на площадке ИЖС №2 с.Ивановка Уватского района Тюменской области»
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 11:
	2025-2028
	 
	 
	7 301,9
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Строительство улично-дорожных сетей на площадке ИЖС в п.Туртас, мкр.Центральный Уватского района»
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 12:
	2025-2028
	 
	 
	13 426,2
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Улично-дорожные сети площадки ИЖС 2-я очередь застройки, с.Уват, Уватского района» 
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 13:
	2025-2028
	 
	 
	2 614,3
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Медицинская, п.Туртас, Уватского района, Тюменской области»
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 14:
	2025-2028
	 
	 
	3 095,2
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина (Школьная до конца), п.Туртас, Уватского района, Тюменской области»
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 15:
	2025-2028
	 
	 
	1 350,5
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Новосельская с.Демьянское, Уватского района, Тюменской области»
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 16:
	2025-2028
	 
	 
	1 646,6
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Строителей с.Демьянское, Уватского района, Тюменской области» 
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 17:
	2025-2028
	 
	 
	1 308,3
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Новаторов, с.Уват, Уватского района, Тюменской области»
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 18:
	2025-2028
	 
	 
	1 383,1
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая, с.Уват, Уватского района, Тюменской области» 
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 19:
	2025-2028
	 
	 
	1 202,9
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Калинина, с.Уват Уватского района, Тюменской области» 
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 20:
	2025-2028
	 
	 
	1 602,1
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября, с.Уват, Уватского района, Тюменской области» 
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 21:
	2025-2028
	 
	 
	852,3
	 
	ОМС

	
	Разработка ПСД «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ершова, с.Уват Уватского района, Тюменской области»
	
	
	
	
	
	

	Всего расходы на задачу 3:
	 
	200,0
	0,0
	79 132,8
	0,0
	 

	Всего по программе:
	 
	87 210,2
	77 817,5
	149 704,0
	73 394,0
	 

	в том числе: средства областного бюджета
	 
	0,0
	0,0
	79 061,6
	0,0
	 

	                      средства местного бюджета
	 
	87 210,2
	77 817,5
	70 642,4
	73 394,0
	 

	Из всего по программе - утвержденный (планируемый) бюджет:
	 
	87 210,2
	77 817,5
	70 571,2
	73 394,0
	 

	в том числе: средства областного бюджета
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	                      средства местного бюджета
	 
	87 210,2
	77 817,5
	70 571,2
	73 394,0
	 

	Из всего по программе - за счет планируемых межбюджетных трансферов, в том числе:
	 
	0,0
	0,0
	79 132,8
	0,0
	 

	                     из областного бюджета
	 
	0,0
	0,0
	79 061,6
	0,0
	 

	                     доля муниципального бюджета в размере 0,09% при выделении денежных средств из областного бюджета на выполнение запланированных мероприятий
	 
	0,0
	0,0
	71,2
	0,0
	 


Приложение №2 к Муниципальной программе
«Основные направления дорожной деятельности
в Уватском муниципальном округе» на 2026 - 2028 годы
Показатели
муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности
в Уватском муниципальном округе» на 2026 - 2028 годы
	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Направлен-ность
	Базовое значение 1
	Значение в период реализации программы 2
	Целевое значение показателя 3
	Обоснование плановых и целевых значений показателей 4

	
	
	
	
	2025 год (оценка)
	2026
год (план)
	2027
год
(план)
	2028 год
(план)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель: Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения

	Задача 1. Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского округа

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	обратного
	67,2
	66,9
	66,5
	66,1
	66,1
	Показатель Указа Президента РФ от 28.04.2008 №607

	Задача 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения

	2
	Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	прямого
	0,7
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	По итогам проведения ремонтных работ

	3
	Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами
	%
	прямого
	75,4
	84,4
	100,0
	100,0
	100,00
	По итогам проведения паспортизации

	Задача 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения

	4
	Доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения
	%
	прямого
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	0,3
	По итогам проведения ремонтных работ


Приложение №3 к Муниципальной программе
«Основные направления дорожной деятельности
 в Уватском муниципальном округе» на 2026 – 2028 годы
Расчет значений показателей
Муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности
в Уватском муниципальном округе» на 2026 – 2028 годы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Алгоритм расчета показателя
	Наименование составляющих показателя
	Значения составляющих показателя по годам
	Наименование отчетной формы-источника информации о значении показателя

	
	
	
	
	2025 год
(оценка)
	2026 год
(план)
	2027 год
(план)
	2028 год
(план)
	

	1
	2
	3
	5
	6
	
	
	
	9

	Задача 1. Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского округа

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	А = В/С*100%
	А – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям %
	67,2
	66,9
	66,5
	66,1
	Показатель Указа Президента РФ от 28.04.2008 №607

	
	
	
	В – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км
	189,819
	188,719
	187,619
	186,519
	

	
	
	
	С – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	282,280
	282,280
	282,280
	282,280
	

	Задача 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения

	2
	Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, %
	А = В/С*100%
	А – доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	0,7
	0,4
	0,4
	0,4
	По итогам проведения работ

	
	
	
	В – фактическая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в планируемом периоде, км
	1,877
	1,100
	1,100
	1,100
	

	
	
	
	С – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	282,280
	282,280
	282,280
	282,280
	

	3
	Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, %
	А = В/С*100%
	А – доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, %
	75,4
	84,4
	100,0
	100,0
	По итогам проведения паспортизации

	
	
	
	В – фактическая протяженность автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами в планируемом периоде, км
	212,753
	238,153
	282,280
	282,280
	

	
	
	
	С – общая протяженность автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, км
	282,280
	282,280
	282,280
	282,280
	

	Задача 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения

	4
	Доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, %
	А = В/С*100%
	А – доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, %
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	По итогам проведения работ

	
	
	
	В – фактическая протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения в планируемом периоде, км
	0
	0
	0,95
	0
	

	
	
	
	С – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	282,280
	282,280
	282,280
	282,280
	


