

**Администрация   
Уватского муниципального района**

**Постановление**

ДД.ММ.2021 г. с. Уват № 00

О внесении изменений в постановление администрации

Уватского муниципального района от 12.05.2016 № 77 «Об

утверждении муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе на 2021-2023 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области, постановлением администрации Уватского муниципального района от 10.10.2017 №185 «О формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Уватского муниципального района»:

1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 12.05.2016 № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (в редакции постановлений администрации Уватского муниципального района от 28.03.2017 №41, от 03.04.2018 №57, от 19.02.2019 №17, от 26.02.2020 №41, от 02.03.2021 №36) следующие изменения:

а) в наименовании, по тексту постановления слова «на 2021-2023 годы» заменить словами «на 2022-2024 годы»;

б) в пункте 2 постановления слова «за 2020 год» заменить на слова «за 2021 год»;

в) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:

«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022, за исключением пункта 2 настоящего постановления, распространяющего свое действие на правоотношения с 01.01.2021 по 31.12.2021.»;

г) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее постановление:

а) обнародовать путем размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в сети «Интернет».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уватского муниципального района С.А.Гордиевского.

Глава С.Г. Путмин

Приложение

к постановлению администрации

Уватского муниципального района

от ДД.ММ.2021 г. № 00

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы**

с. Уват

2021 год

**Содержание**

Паспорт Программы

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики Уватского муниципального района в сфере дорожного хозяйства

Раздел 2. Система основных мероприятий муниципальной программы

Раздел 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы

Раздел 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы

Приложение №1 к муниципальной программе «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы (план мероприятий)

Приложение №2 к муниципальной программе «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы (показатели)

Приложение №3 к муниципальной программе «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы (расчет значений показателей)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Основные направления дорожной деятельности в**

**Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель программы** | Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района |
| **Соисполнители программы** | МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района» |
| **Цели программы** | Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения |
| **Задачи программы** | 1. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям; 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения. |
| **Сроки реализации программы** | 2022-2024 годы |
| **Объемы и источники финансирования** | Всего средств:  2021 год (план) – 46 854,06 тыс.руб.  2022 год – 38 359,00 тыс.руб.  2023 год – 17 983,00 тыс.руб.  2024 год – 17 983,00 тыс.руб.  - из них областной бюджет:  2021 год (план) – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб.  - местный бюджет:  2021 год (план) – 46 854,06 тыс.руб.  2022 год – 38 359,00 тыс.руб.  2023 год – 17 983,00 тыс.руб.  2024 год – 17 983,00 тыс.руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | Реализация мероприятий программы предполагает следующие результаты:   1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократится и составит 60,14%; 2. протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за весь период действия программы – 11,75 км; 3. доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами – 100%. |

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики Уватского муниципального района**

**в сфере дорожного хозяйства**

Муниципальная программа «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, предусмотренными Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и разработана в соответствии с:

1. Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1C81E97EC2828E55D330C9F149BB1711D26698CEB150B013A64BE9891BDCOBK) от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2. Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1C81E97EC2828E55D330C9F149BB1711D2679ACABB54B013A64BE9891BDCOBK) от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
3. Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1C81E97EC2828E55D330C9F149BB1711D2659AC3B45EB013A64BE9891BCBD0B00CB5A5A4E18D19C6D2O7K) от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
4. [Законом](consultantplus://offline/ref=1C81E97EC2828E55D330D7FC5FD7491ED66CC4C7B356BF4CF319EFDE449BD6E54CF5A3F1A2C914CF226F2CA8D7OEK) Тюменской области от 28.12.2004 №306 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области».

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, совершенствование производственной и социальной инфраструктуры. В этих целях реализуется комплекс мероприятий по повышению технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и созданию современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения Уватского муниципального района.

Цель программы соответствует стратегии социально-экономического развития Уватского муниципального района до 2030 года и концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2022 года и на перспективу до 2030 года.

Для достижения поставленной цели в период с 2022 по 2024 год необходимо решить следующие задачи:

а) увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям;

б) обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения.

Срок реализации муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе»: 2022-2024 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

**Раздел 2. Система основных мероприятий муниципальной программы Уватского муниципального района**

Мероприятия разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог в Уватском муниципальном районе, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные мероприятия муниципальной программы:

1. ремонт и возмещение физического износа автомобильных дорог;
2. обеспечение сохранности и улучшение технических характеристик существующих автомобильных дорог;
3. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений.

Система и сроки исполнения программных мероприятий представлена в [Приложении №1](#P311) к Программе «План мероприятий по реализации муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы.

**Раздел 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Источники финансирования муниципальной программы –бюджет Уватского муниципального района, областной бюджет.

Всего средств:

2021 год (план) – 46 854,06 тыс.руб.

2022 год – 38 359,00 тыс.руб.

2023 год – 17 983,00 тыс.руб.

2024 год – 17 983,00 тыс.руб.

- из них областной бюджет:

2021 год (план) – 0,00 тыс.руб.

2022 год – 0,00 тыс.руб.

2023 год – 0,00 тыс.руб.

2024 год – 0,00 тыс.руб.

- местный бюджет:

2021 год (план) – 46 854,06 тыс.руб.

2022 год – 38 359,00 тыс.руб.

2023 год – 17 983,00 тыс.руб.

2024 год – 17 983,00 тыс.руб.

**Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы**

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы являются:

1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократится и составит 60,14%;
2. протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за весь период действия программы (с 2021 по 2024 годы) – 11,75 км;
3. доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами – 100%.

**РаздеЛ 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы**

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

а) риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

б) риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. Этот риск минимизируется путем применения в расчетах индексов, учитывающих прогнозный уровень инфляции.

Немаловажным фактором, неблагоприятно влияющим на стоимость дорожных работ, является сезонный характер проведения дорожных работ. Выполнение планируемых мероприятий и достижение целей муниципальной программы зависит от объемов и сроков финансирования. Сокращение и/или поздние сроки финансирования предусмотренных мероприятий может негативно повлиять на достижение запланированных результатов.

Эффективное управление рисками предполагает точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы, обеспечит функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Уватского муниципального района и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1 к муниципальной программе | | | | | | | |
| «Основные направления дорожной | | | | | | | |
| деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **План мероприятий по реализации** | | | | | | | |
| **Муниципальной программы** | | | | | | | |
| **«Основные направления дорожной деятельности** | | | | | | | |
| **в Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы»** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задачи** | **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения** | | **2021 (план)** | | **Объемы финансирования на период действия программы, тыс.руб.** | | | | | | | **Получатели бюджетных средств** |
| **2022 год** | | **2023 год** | | **2024 год** | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| **Цель: Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения** | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1:**  «Улучшение транспортно - эксплуатационное состояние улично-дорожной сети Уватского района» | **Мероприятие 1:** | **2021-2024** | | 12 882,00 | | 16 262,00 | | 17 983,00 | | 17 983,00 | | ОМС | |
| Содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда |
| **Всего расходы на задачу 1:** | | |  | | **12 882,00** | | **16 262,00** | | **17 983,00** | | **17 983,00** | |  |
| **Задача 2:**  «Обеспечение сохранности и эффективности текущего состояния улично - дорожной сети» | **Мероприятие 1:** |  | | 33 972,06 | | 22 097,00 | | 0,00 | | 0,00 | | ОМС | |
| Обеспечение сохранности и улучшение технических характеристик существующих автомобильных дорог |
| **Всего расходы на задачу 2:** | | |  | | **33 972,06** | | **22 097,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |
| **Всего по программе:** | | |  | | **46 854,06** | | **38 359,00** | | **17 983,00** | | **17 983,00** | |  |
| в том числе: средства областного бюджета | | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| средства местного бюджета | | |  | | 46 854,06 | | 38 359,00 | | 17 983,00 | | 17 983,00 | |  |

Приложение №2 к муниципальной программе

«Основные направления дорожной

деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы

**Показатели**

**муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности**

**в Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Направлен-ность** | **Базовое значение** | **Значение в период реализации программы** | | | | **Целевое значение показателя** | | **Обоснование плановых и целевых значений показателей** |
| **2021 год (оценка)** | **2022**  **год (план)** | **2023 год**  **(план)** | **2024 год**  **(план)** |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| **Цель: Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | обратного | 62,67 | 61,83 | 60,98 | 60,14 | 60,14 | | Показатель Указа Президента РФ от 28.04.2008 №607 | |
| **Задача 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля Протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | прямого | 1,43 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | | По итогам проведения ремонтных работ | |
| 3 | Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами | % | прямого | 50,37 | 81,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | По итогам проведения паспортизации | |

Приложение №3 к муниципальной программе

«Основные направления дорожной

деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы

**Расчет значений показателей**

**Муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности**

**в Уватском муниципальном районе» на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Алгоритм расчета показателя** | **Наименование составляющих показателя** | **Значения составляющих показателя по годам** | | | | | **Наименование отчетной формы-источника информации о значении показателя** |
| **2021 год**  **план** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **1** | **Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %** | А = В/С\*100% | А – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям % | **62,67** | **61,83** | **60,98** | **60,14** | Показатель Указа Президента РФ от 28.04.2008 №607 | |
| В – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км | 185,63 | 183,13 | 180,63 | 178,13 |
| С – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 |
| **2** | **Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, %** | А = В/С\*100% | А – доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | **1,43** | **0,84** | **0,84** | **0,84** | По итогам проведения работ | |
| В – фактическая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в планируемом периоде, км | 4,25 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| С – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 |
| **3** | **Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, %** | А = В/С\*100% | А – доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, % | **50,37** | **81,16** | **100,00** | **100,00** | По итогам проведения паспортизации | |
| В – фактическая протяженность автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами в планируемом периоде, км | 149,2 | 240,4 | 296,2 | 296,2 |
| С – общая протяженность автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, км | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 |