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Администрация 
Уватского муниципального округа
Постановление
00 000    2026 г.
с. Уват
№ПРОЕКТ
Об утверждении порядка принятия решений и подготовки
проектов распоряжений администрации Уватского муниципального округа
об изменении существенных условий контрактов на закупку
работ, услуг для муниципальных нужд Уватского муниципального округа 
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования Уватский муниципальный округ Тюменской области, в целях повышения эффективности закупок работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Уватского муниципального округа:
1. Утвердить Порядок принятия решений и подготовки проектов распоряжений администрации Уватского муниципального округа об изменении существенных условий контрактов на закупку работ, услуг для муниципальных нужд Уватского муниципального округа, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля аппарата главы Уватского муниципального округа (А. Ю. Васильева) настоящее постановление направить:
а) для официального опубликования посредством размещения в сетевом издании «Уватские известия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (UVATSKIE. RU; https://uvatskie.ru/), регистрация в качестве сетевого издания Эл.№ ФС77-66617 от 27.07.2016 (далее  по  тексту  - сетевое  издание);
б) для размещения на сайте Уватского муниципального округа в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования  в сетевом издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Уватского муниципального округа.
Глава 
Уватского муниципального округа




           В.И. Елизаров                                                                   

Приложение №1
к постановлению администрации
Уватского муниципального округа
от 00 000 2026 г. № ПРОЕКТ

Порядок
принятия решений и подготовки проектов распоряжений 
администрации Уватского муниципального округа
об изменении существенных условий контрактов на закупку
работ, услуг для муниципальных нужд Уватского муниципального округа 

1. Настоящий Порядок определяет порядок принятия решений и подготовки проектов распоряжений администрации Уватского муниципального округа об изменении существенных условий муниципальных контрактов в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) на закупку работ, услуг для государственных нужд Уватского муниципального округа, если при их исполнении возникли независящие от сторон муниципального контракта (далее - контракт) обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.

2. Изменение существенных условий контрактов рассматривается при соблюдении в совокупности следующих условий:

а) при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.

К указанным обстоятельствам относятся чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие при исполнении обязательств по контракту, которые нельзя было разумно ожидать при заключении контракта либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого контракта;

б) имеется письменное обращение подрядчика (исполнителя) и заключение заказчика о необходимости выполнения работ (услуг), предусмотренных проектной документацией с учетом внесенных изменений, и, соответственно, об изменении существенных условий контракта (далее - заключение о необходимости изменения существенных условий контракта);

в) имеется заключение (с приложением обосновывающих информации и документов) заказчика о невозможности принятия решения о расторжении контракта, в связи с тем, что расторжение контракта противоречит общественным интересам, и (или) влечет возникновение для бюджета материального ущерба, размер которого превышает затраты, необходимые для исполнения контракта на измененных условиях, и (или) влечет негативные последствия для подрядчика (исполнителя), связанные с неисполнением контракта в виде включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и (или) влечет иные негативные последствия для сторон контракта в рамках действующего законодательства (далее - заключение о невозможности принятия решения о расторжении контракта);

г) изменение существенных условий контракта осуществляется при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов.

Изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения сторонами контракта дополнительного соглашения об изменении условий контракта.

3. Изменение существенных условий контракта осуществляется в следующем порядке:

а) заказчик, в случае получения от подрядчика (исполнителя), являющегося стороной контракта, письменного обращения, содержащего предложение об изменении существенных условий контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, в том числе содержащих сведения о наличии причинно-следственной связи между возникшим обстоятельством, влекущим невозможность исполнения контракта без внесения в его существенные условия изменений, а также с указанием условий контракта, подлежащих изменению, рассматривает предложение с учетом положений, установленных пунктами 4, 5 настоящего Порядка, в срок не более 10 рабочих дней с даты поступления указанных документов;

б) при наличии условий для внесения изменений в существенные условия контракта, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, заказчик, в пределах срока, установленного подпунктом «а» настоящего пункта Порядка, направляет в Уполномоченный орган местного самоуправления Уватского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств бюджета Уватского муниципального округа, направленных на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен контракт  (далее — Уполномоченный орган), письменное обращение об изменении существенных условий контракта с приложением документов, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Порядка.

Функции Уполномоченного органа местного самоуправления Уватского, являющегося главным распорядителем средств бюджета Уватского муниципального округа для Муниципального казенного учреждения «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального округа» исполняет Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального округа (далее — Уполномоченный орган);

в) при отсутствии условий для внесения изменений в существенные условия контракта, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, заказчик в пределах срока, установленного подпунктом «а» настоящего пункта Порядка, направляет подрядчику (исполнителю), являющемуся стороной контракта, в письменной форме мотивированный отказ в изменении существенных условий контракта;

г) Уполномоченный орган, на основании обращения заказчика рассматривает поступившие документы и, в случае согласия с заключением о невозможности принятия решения о расторжении контракта и с доводами, изложенными в документах о наличии условий для внесения изменений в существенные условия контракта, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также подготовленными расчетами в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления документов готовит проект распоряжения администрации Уватского муниципального округа, предусматривающий в том числе изменения, подлежащие внесению в существенные условия контракта, направляет его на согласование в структурные подразделения администрации Уватского муниципального органа и выносит его на рассмотрение Коллегии администрации Уватского муниципального округа для принятия;

Уполномоченный орган, на основании обращения заказчика, поступившего в связи с письменным обращением подрядчика (исполнителя) с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, рассматривает поступившие документы и с учетом заключения о невозможности принятия решения о расторжении контракта и доводов, изложенных в документах о наличии условий для внесения изменений в существенные условия контракта, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также подготовленных расчетов в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка в пределах срока, установленного подпунктом «а» настоящего пункта, готовит проект распоряжения администрации Уватского муниципального округа, направляет его на согласование в структурные подразделения администрации Уватского муниципального органа и выносит его на рассмотрение Коллегии администрации Уватского муниципального округа для принятия;

д) при отсутствии условий для внесения изменений в существенные условия контракта, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, Уполномоченный орган, в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления обращения заказчика с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, направляет заказчику в письменной форме мотивированный отказ в изменении существенных условий контракта.

4. К проекту распоряжения администрации Уватского муниципального округа прилагаются:

а) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 5 подпункта «г» настоящего пункта, повлекшие невозможность исполнения контракта (включая, но не ограничиваясь обращениями, заключениями, расчетами);

б) копия контракта (с приложениями) или печатная версия электронного контракта, в который вносятся изменения существенных условий;

в) проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта;

г) пояснительная записка, содержащая:

информацию о контракте и его существенных условиях;

информацию об основных обязательствах сторон контракта;

указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Тюменской области, муниципальную программу Уватского муниципального района в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт;

описание возникших фактических обстоятельств, не зависящих от сторон контракта, повлекших невозможность его расторжения в силу объективных обстоятельств, предусмотренных в заключении о невозможности принятия решения о расторжении контракта, указанном в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, а также невозможность исполнения контракта без изменения существенных условий, предусмотренных в заключении о необходимости изменения существенных условий контракта, указанном в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, с предложением об изменении существенных условий контракта путем заключения дополнительного соглашения к контракту.

5. В составе документов, указанных в подпункте «а» пункта 4 настоящего Порядка, при увеличении цены контракта к проекту распоряжения администрации Уватского муниципального округа прилагаются:

5.1. Расчет (анализ) увеличения цены контракта, осуществленный заказчиком по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением расчета подрядчика (исполнителя), являющегося стороной контракта, обосновывающего увеличение цены контракта, и обосновывающих документов, содержащих информацию о цене закупаемых работ, услуг.

Расчет (анализ) увеличения цены контракта, осуществленный заказчиком и обосновывающие документы, содержащие информацию о цене закупаемых работ, услуг, должны соответствовать требованиям, установленным статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Обосновывающие документы, содержащие информацию о цене закупаемых работ, услуг (за исключением контрактов, цена которых определена с использованием проектно-сметного метода и иного метода с применением сметы и (или) локального сметного расчета), предоставляются примененные на дату формирования начальной (максимальной) цены заключенного контракта и на дату проведения расчета (анализа) увеличения цены контракта.

При этом под датой проведения расчета (анализа) увеличения цены контракта для заказчиков понимается дата направления письменного обращения об изменении существенных условий контракта в Уполномоченный орган.

Обосновывающие документы, содержащие информацию о цене закупаемых работ, услуг по контрактам, цена которых определена с использованием проектно-сметного метода и иного метода с применением сметы и (или) локального сметного расчета, предоставляются в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации или заключением государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в том числе повторных.

5.2. К обосновывающим документам, содержащим информацию о цене закупаемых работ, услуг, относятся:

а) при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) - коммерческие предложения, и (или) информация о ценах работ, услуг, имеющаяся в свободном доступе (опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»), и (или) иные документы потенциальных подрядчиков (исполнителей), обладающих опытом выполнения соответствующих работ, услуг. Документы, обосновывающие увеличение цены контракта, должны соответствовать описанию объекта закупки, и дата их получения не должна превышать 15 календарных дней на дату проведения расчета (анализа);

б) при применении проектно-сметного метода - заключение государственной экспертизы проектной документации (в том числе повторная) или заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Положения настоящего подпункта о предоставлении заключения государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости, не распространяются на контракты, заключенные в целях проведения капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, в отношении которых такая государственная экспертиза на дату формирования начальной (максимальной) цены заключаемого контракта не проводилась. Для обоснования расчета уточненного размера цены контракта прилагаются коммерческие предложения, прайс-листы, данные торговых площадок и иные документы. Дата получения указанных документов не должна превышать 15 календарных дней на дату проведения расчета (анализа).

Расчет производится в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

в) при применении иного метода - расчет уточненного размера цены контракта с учетом выявленного в процессе исполнения контракта возрастания стоимости работ, услуг.

Для обоснования возрастания стоимости работ, услуг прилагаются коммерческие предложения, прайс-листы, данные торговых площадок и иные документы. Дата получения указанных документов не должна превышать 15 календарных дней на дату проведения расчета (анализа).

5.3. При подготовке проекта распоряжения администрации Уватского муниципального округа указывается новое значение цены контракта, полученное по результатам расчета (анализа) заказчика, произведенного в соответствии с подпунктами 5.1, 5.2 пункта 5 настоящего Порядка, с учетом положений абзацев второго и третьего настоящего подпункта в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных заказчику как получателю бюджетных средств.

В случае если новое значение цены контракта, полученное по результатам расчета (анализа) заказчика произведенного в соответствии с подпунктами 5.1, 5.2 пункта 5 настоящего Порядка, сложится ниже стоимости, указанной в расчетах подрядчика (исполнителя), с которым заключен контракт, то при подготовке проекта распоряжения администрации Уватского муниципального округа учитывается расчет (анализ) увеличения цены контракта заказчика.

В случае если новое значение цены контракта, полученное по результатам расчета (анализа) заказчика, произведенного в соответствии с подпунктами 5.1, 5.2 пункта 5 настоящего Порядка, сложится выше стоимости, указанной в расчетах подрядчика (исполнителя), с которым заключен контракт, то при подготовке проекта  распоряжения администрации Уватского муниципального округа учитывается расчет увеличения цены контракта подрядчика (исполнителя).

6. Подготовка проекта распоряжения администрации Уватского муниципального округа и его согласование осуществляется в соответствии с порядком подготовки, принятия и действия муниципальных правовых актов администрации Уватского муниципального округа.

7. Структурные подразделения администрации Уватского муниципального округа осуществляют согласование проекта распоряжения администрации Уватского муниципального округа в пределах полномочий:

а) управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального округа  определяет обоснованность и необходимость внесения изменений в существенные условия контракта;

б) управление финансов администрации Уватского муниципального округа  определяет наличие лимитов бюджетных обязательств на изменения существенных условий контракта;

в) управление экономики администрации Уватского муниципального округа  устанавливает соответствие вносимых в контракт изменений положениям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Приложение
к Порядку принятия решений и подготовки
проектов распоряжения администрации 
Уватского муниципального округа об изменении
существенных условий контрактов
на закупку работ, услуг для муниципальных нужд
Уватского муниципального округа
	Расчет (анализ) увеличения цены контракта на "_____" _______ 20____ года

	Наименование заказчика, главного распорядителя средств бюджета Уватского муниципального округа, являющегося заказчиком: __________________________________________

	

	Наименование подрядчика (исполнителя) ____________________________________
Предмет контракта _______________________________________________________ ____________________________________________________________


	НМЦК сформированная на момент закупочных процедур
	Цена заключенного контракта
	Значение цены контракта, рассчитанное подрядчиком (исполнителем)
	Значение цены контракта, рассчитанное заказчиком, главным распорядителем средств бюджета Уватского муниципального округа, являющегося заказчиком
	Новая цена контракта с учетом увеличения, подлежащая включению в проект распоряжения администрации Уватского муниципального округа <*>
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


	Руководитель заказчика,
главного распорядителя средств
бюджета Уватского муниципального округа, являющегося заказчиком
	

	
	(подпись)


--------------------------------
<*> - новая цена контракта формируется с учетом положений пункта 5 настоящего Порядка.
