Администрация 
Уватского муниципального района

Постановление

дд.мм.2014	с. Уват	№ __

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 1 ноября 2010 г. № 86

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением главы Уватского муниципального района от 21.03.2008 № 32 «О муниципальных программах»:

1.  Внести  в постановление администрации Уватского муниципального района от 01 ноября 2010г. № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 11.01.2011 №14, от 10.01.2012 №8, от 15.10.2012 №116, от 10.04.2013 №45, от 16.10.2013 №149, от 28.02.2014 №47, от 20.05.2014 №131)  следующие изменения:

а) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области,  постановлением Главы Уватского муниципального района от 21.03.2008 № 32 «О муниципальных программах»:»;

б) в наименовании, пункте 1 постановления слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы»;

в) по тексту постановления слова «Глава Уватского муниципального района» заменить словами «Глава администрации Уватского муниципального района» в соответствующих падежах;

г) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организационному отделу администрации Уватского муниципального района (Герасимова Е.Ю.) настоящее постановление:

а) обнародовать путем размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района;

- б) разместить на сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.

- 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Уватского муниципального района Т.Г.Лакиза.

Глава                                                                                                        И.М. Тубол

Приложение

к постановлению администрации

Уватского муниципального района

от дд.мм.2014 № ___

Муниципальная программа "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе на 2014-2017 годы"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе на 2014 – 2017годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата её утверждения | Распоряжение главы Уватского муниципального района от 01.10.2008 № 1667-р «О разработке программ»; постановление администрации Уватского муниципального района от 01.11.2010 № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе на 2014 – 2017 годы» (с изменениями) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Уватского муниципального района |
| Основные разработчики программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уватского муниципального района |
| Цели Программы | Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территорий населенных пунктов в целях обеспечения благоприятных условий для проживания населения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 – 2017 годы |
| Перечень основных мероприятий | - Инженерная подготовка территории под жилищное строительство, в т.ч. индивидуальное; - Создание условий для строительства индивидуального жилья; - Обеспечение стандартов проживания населения; - Воспроизводство, размещение и модернизации мощностей и транспортной инфраструктуры; - Создание условий комплексного устойчивого развития территории населенных пунктов района; - Ликвидация муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда. |
| Исполнители основных мероприятий | Отдел архитектуры и градостроительства Уватского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования | 2014 год - 87048,69 тыс. руб. 2015 год - 6913,60/146300,00* тыс. руб. 2016 год - 6913,60/314000,00* тыс. руб. 2017 год – 6913,60/245000,00* тыс. руб. * финансовое обеспечение программы возможно, в случае наличия источников финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | - Увеличение объемов строительства объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе; - Увеличение жилого фонда за счет ввода жилья на инженерно-подготовленных площадках; - Развитие территории населенных пунктов района комплексно; - Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы; - Создание благоприятной, безопасной среды проживания населения в Уватском районе |
| Система организации контроля за исполнением программы | - информацию о ходе выполнения программы предоставлять в отдел экономики и прогнозирования ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом; - оценка эффективности реализации программы - ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом. |

Программа  разрабатывается  исходя  из  принципов единства целей, комплексности  задач  и средств реализации, преемственности решений.

К   числу   основных  задач  разработки  и  реализации  Программы относятся:

- обеспечение физической сохранности и повышение потребительского качества объектов муниципальной собственности Уватского района;

- улучшение  жилищных  условий населения и обеспечение социальных гарантий  в  части  нормативного  уровня  благоустройства, санитарно - гигиенического  состояния  и функционально - планировочной организации жилых  территорий,  пространственной  доступности  объектов социальной инфраструктуры;

- повышение    эстетической    выразительности   индивидуальности архитектурно  -  пространственного облика района;

- повышение  эффективности  эксплуатации  жилищного фонда района, содержания территорий общего пользования,    надежности   функционирования   систем   инженерно - технического  обеспечения жилой застройки, эффективности использования   территорий.

Общие положения

- Строительство и реконструкция

Новое строительство - форма  воспроизводства основных фондов.

Новое строительство выполняет две функции.

Во-первых, оно направлено на полное возмещение физического и функционального износа основных фондов путем замены износившихся объектов.

Во-вторых, новое строительство служит основным средством расширения основных фондов путем возрастания объема вновь возведенных объектов по сравнению с выбывшими за расчетный период.

Новое строительство позволяет вводить в строй объекты, отвечающие последним достижениям науки и техники, удовлетворяющие потребности общества.

Новое строительство жилых зданий проводится с целью замены износившихся объектов, повышения потребительских качеств и их расширения.

Реконструкция  -  комплекс строительных работ,   проводимых   в   целях   изменения   существующих  технико - экономических    показателей    объекта,    повышения    эффективности использования и предусматривающих:

- изменение   первоначального  функционального  назначения  части помещений;

- изменение габаритов и технических показателей;

- капитальное строительство, пристройки, надстройки;

- разборку и усиление несущих конструкций по объекту;

- строительство  и реконструкцию инженерных систем и коммуникаций зданий.

Реконструкция направлена на полное или частичное возмещение функционального износа объектов путем проведения мероприятий по перепланировке и повышению благоустройства зданий

В процессе реконструкции проводится качественное совершенствование и расширение действующего жилищного фонда.

Полномочия органов местного самоуправления:

- Управление реализацией Программы осуществляет ее генеральный заказчик - администрация Уватского муниципального района, выполняющая координационные функции по отношению к исполнителям программных мероприятий.

К компетенции заказчика программы относятся:

•     разработка нормативных актов, необходимых для реализации Программы;

- выработка предложений по уточнению перечня затрат и  механизма
реализации программных мероприятий на финансовый год;

- обеспечение      целевого,      эффективного      расходования      средств,
предусмотренных на реализацию Программы;

- координация   деятельности   исполнителей   реализации   программных
мероприятий;

- утверждение порядка проведения конкурсов программ и проектов на
оказание поддержки;

- подготовка ежегодного доклада о ходе реализации Программы.

Анализ существующего положения в области строительства

| № п/п | Проблемы отрасли | Ожидаемый результат при решении проблем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Большой объем ветхого и аварийного основных фондов | Реконструкция, как и новое строительство, направлена на возмещение физического и морального износа. Изношенные объекты требуют возмещения и совершенствования. При необходимости проводится расширение муниципального фонда путем нового строительства |
| 2 | Недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой и износ основных фондов | - Возможность предоставления инвесторам выбора наиболее эффективного использования земельных участков; -Увеличение объемов строительства жилья и соцкультбыта. |
| 3 | Отсутствие архитектурного цветового и стилевого единства при застройке населенных пунктов | Сформированный архитектурный облик будет способствовать созданию условий для обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности и повышения качества жизни. |

2. Цель  и задачи  программы, сроки реализации программы

Одной из важнейших целей является создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населения в комфортном жилье, отвечающем современным требованиям.

Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории населенных пунктов в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения в Уватском муниципальном районе.

Основные задачи:

- Создание условий для строительства индивидуального жилья;

- Обеспечение стандартов проживания населения;

- Воспроизводство, размещение и модернизации мощностей и транспортной инфраструктуры;

- Создание условий комплексного устойчивого развития территории населенных пунктов района;

- Восстановление объектов в том же объеме и с теми же качественными характеристиками, а при расширенном - расширение объема основных фондов и совершенствование действующих объектов;

- Проведение анализа действующей системы планирования и финансирования строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в Уватском районе;

- Разработка экономического механизма формирования программ строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности  района;

- Разработка механизма финансово-экономического обеспечения программы строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности Уватского района, базирующейся на привлечении необходимых объёмов финансирования, использования муниципального бюджета, направленных на повышение ресурсного обеспечения программы;

- Ликвидация муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда.

Проведение программных мероприятий планируется в 2014 – 2017 годах.

3. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инженерная подготовка площадок под строительство жилья | постоянно, согласно заданию по капитальным вложениям |
| 2 | Инженерная подготовка площадок под строительство индивидуального жилья | постоянно, согласно заданию по капитальным вложениям индивидуального жилья |
| 3 | Строительство (приобретение) жилья для предоставления льготным категориям граждан | постоянно, согласно заданию по капитальным вложениям |
| 4 | Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | постоянно, согласно заданию по капитальным вложениям |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства, комплексов социальной сферы, объектов здравоохранения и спорта, культуры | постоянно, согласно заданию по капитальным вложениям |

4. Материальное и финансовое обеспечение программы

Объемы финансирования

2014 год -  87 048,49 тыс. руб.

2015 год -  6 913,60 / 146 300,00* тыс. руб.

2016 год -  6 913,60 / 314 000,00* тыс. руб.

2017 год – 6 913,60 / 245 000,00* тыс. руб.

* финансовое обеспечение программы возможно, в случае наличия источников  финансирования

Всего: 107789,29 тыс.руб.

Источники финансирования

Областной бюджет, муниципальный бюджет.

Перечень мероприятий с объёмами и источниками финансирования указан в приложении к программе.

5. Механизм реализации программы

Управление реализацией программы осуществляет ее генеральный заказчик – администрация Уватского муниципального района, выполняющая координационные функции по отношению к исполнителям программных мероприятий.

К компетенции заказчика программы относятся:

•   разработка нормативных актов, необходимых для реализации программы;

- выработка предложений по уточнению перечня затрат и  механизма
реализации программных мероприятий на финансовый год;

- обеспечение      целевого,      эффективного      расходования      средств,
предусмотренных на реализацию программы;

- координация   деятельности   исполнителей   реализации   программных
мероприятий;

- утверждение порядка проведения конкурсов программ и проектов на
оказание поддержки;

- подготовка ежегодного доклада о ходе реализации программы.

6. Система организации контроля за исполнением программы

- отчет по результатам  реализации программы на совете Глав администрации – ежеквартально;

- отчет по результатам реализации программы на районной Думе – 1 раз в год.

- информацию о ходе выполнения программы предоставлять в отдел экономики и прогнозирования  ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом

7. Результат реализации программы

В результате реализации намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база объектов социальной сферы района. Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов. Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы значительно улучшит качество предоставляемых услуг в области образования, оказания медико-социальной  помощи, массового развития физкультуры и спорта, гостиничного бизнеса, туризма, обеспечит дальнейшее развитие территорий населенных пунктов района.

Обеспечение инженерными и транспортными инфраструктурами площадок под жилищное строительство позволит ежегодно сдавать в эксплуатацию не менее 17000 м2 жилого фонда.

Показатели эффективности реализации программы

Показатели укрепления материально-технической базы социальной сферы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение мощностей в области образования | место | 85 | 35 |  |  |
| Увеличение мощностей в области оказания медицинской помощи | койко-место |  |  |  |  |
| Увеличение мощностей в сфере обслуживания (гостиницы) | место |  |  | 41 |  |

Показатели увеличения жилого фонда

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов за год всего, кв.м. | 22000 | 23200 | 24400 | 21900 |
| в том числе индивидуальных жилых домов за год всего, кв.м. | 18900 | 20400 | 21800 | 16700 |
| в том числе малоэтажных эконом-класса, кв.м. | 11000 | 11600 | 12200 | 9000 |
| Из общего ввода жилых домов за год: ввод в действие жилых домов на инженерно подготавливаемых площадках, кв.м. | 5000 | 5700 | 6400 | 6000 |

Примечание: данные показатели ввода жилья возможны, при условии выделения финансовых средств на обустройство инженерно-подготавливаемых площадок.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение к муниципальной программе "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе на 2014-2017 годы" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий к муниципальной программе "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе на 2014 - 2017 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты на реализацию программы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | Изготовление технических планов на объекты капитального строительства | 2416,71 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 2 | Расходы на содержание МУ "Служба заказчика Уватского муниципального района" | 6901,77 |  | 6913,60 |  | 6913,60 |  | 6913,60 |  | муниципальный бюджет |
| 3 | Технологическое подключение объектов газоснабжения в с.Уват (мкр.Центральный, ул.Кошкарова, ул.Садовая, ул.Совхозная), п.Нагорный | 759,93 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 4 | Приобретение квартир в муниципальную собственность | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| Горнослинкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 40 мест: - Разработка ПСД |  |  | 500,00* |  |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство |  |  | 40000* |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка ПСД инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС ул.Свердлова с.Горнослинкино |  |  | 1500,00* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СМР инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС ул.Свердлова с.Горнослинкино |  |  |  |  | 20000,00* |  | 20000,00* |  |  |
| 4 | Установка памятника ВОВ |  |  | 300,00* |  |  |  |  |  |  |
| Демьянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД по объекту "Инженерные сети (водопровод, электроснабжение, газоснабжение) и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Трухино, с.Демьянское 2-ая очередь" | 1482,17 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 2 | Строительство объекта "Инженерные сети (водопровод, электроснабжение) и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Трухино с.Демьянское Уватского района 2 очередь" |  |  | 26000,00* |  | 26000,00* |  |  |  |  |
| Ивановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД по объекту "Инженерные сети (водопровод, электроснабжение, газоснабжение) и улично-дорожные сети площадки под ИЖС ул.Омелинская, с.Ивановка |  |  | 1500,00* |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство сетей электроснабжения по объекту: Инженерные сети (водопровод, электроснабжение) и улично-дорожные сети площадки под ИЖС №2, с.Ивановка, Уватского района | 1334,66 |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |
| 3 | Газификация муниципального жилого фонда в с.Ивановка (ул.Орджоникидзе 5, ул.Полевая 1) и п.Нагорный (ул.Школьная 7,9,13) | 961,37 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| Красноярское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство 4-х квартирного жилого дома |  |  |  |  | 12000,00* |  |  |  |  |
| Туртасское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка площадки под строительство мкрн. Белый Яр, ст.Юность Комсомольская | 1263,82 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 2 | Разработка ПСД инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Дорожников п.Туртас |  |  | 2000,00* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СМР инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Дорожников п.Туртас |  |  |  |  | 25000,00* |  | 25000,00* |  |  |
| 4 | Разработка ПСД инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Центральный п.Туртас, 1 очередь. | 828,51 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 5 | СМР инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Центральный п.Туртас, 1 очередь. |  |  | 20000,00* |  | 20000,00* |  |  |  |  |
| 6 | ПИР по объекту: «Устройство уличного освещения по ул.Школьная, ул.Береговая п.Туртас» | 153,50 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 7 | Благоустройство лыжной базы в п.Туртас | 1610,27 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 8 | Подготовка площадки под строительство мкрн.Дорожников |  |  | 1500.00* |  |  |  |  |  |  |
| Соровое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство гаража при школе в п.Демьянка |  |  |  |  |  |  | 5000,00* |  |  |
| Уватское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство школы в с.Уват (правобережье) |  |  | 10000,00* |  | 100000,00* |  | 100000,00* |  |  |
| 2 | Строительство сетей напорных канализационных коллекторов и КНС с.Уват (правобережье) | 289,63 |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |
| 3 | Обеспечение площадки под ИЖС инженерными инфраструктурами, 2-ая очередь, с.Уват |  |  |  |  | 30000,00* |  | 30000,00* |  |  |
| 4 | Выполнение СМР на объекте: Инженерные сети (водопровод, канализация, газификация, электроснабжение) и улично-дорожные сети мкрн.Кирсарай с.Уват. Наружные сети газоснабжения. | 2613,14 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 5 | Разработка ПСД по объекту "Электроснабжение мкр.Центральный в с.Уват" | 828,48 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 6 | Газификация объектов муниципальной собственности с.Уват (ПСД, СМР) (ул.Ленина 78, Набережная 34) | 392,66 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 7 | Разработка ПСД инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Молодежный с.Уват |  |  | 1500,00* |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СМР инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Молодежный с.Уват |  |  | 20000,00* |  | 30000,00* |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция трибуны в биатлонном центре |  |  | 15000,00* |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство гаража при школе в с.Уват |  |  |  |  |  |  | 5000,00* |  |  |
| 11 | Разработка ПСД школа искусств в с.Уват |  |  | 3000,00* |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проектирование больничного комплекса в с.Уват (правобережье) |  |  |  |  | 8000,00* |  |  |  |  |
| 13 | ПИР по объекту: «Строительство посадочной площадки в с.Уват» | 99,89 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 14 | Благоустройство и озеленение территории хоккейного корта в с.Уват | 2460,66 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| Осинниковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на детский сад в п.Першино |  |  | 500,00* |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство детского сада в п.Першино |  |  |  |  | 40000,00* |  |  |  |  |
| 3 | Разработка ПСД на школу в п.Першино |  |  |  |  | 3000,00* |  |  |  |  |
| 4 | Строительство школы в п.Першино |  |  |  |  |  |  | 60000* |  |  |
| 5 | СМР по объекту Гараж для муниципальных нужд в п.Першино |  |  | 3000,00* |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| Юровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство школы-сада с.Солянка | 54436,60 |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |
|  |  | 1433,98 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 2 | Мероприятия по сносу аварийных зданий и сооружений (школа в с.Солянка) | 780,74 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
|  | ИТОГО | 87048,49 |  | 6913,60 |  | 6913,60 |  | 6913,60 |  |  |
|  | кроме того |  |  | 146300* |  | 314000* |  | 245000* |  |  |
| * финансовое обеспечение программы. возможно, в случае наличия источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |