

**Администрация   
Уватского муниципального района**

**Постановление**

Дата постановления с. Уват № Версия 6

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 12.05.2016 № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области, постановлением администрации Уватского муниципального района от 10.10.2017 № 185 «О формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Уватского муниципального района»:

1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 12.05.2016 № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе на 2017-2019 годы» следующие изменения:

а) преамбулу постановления изложить в редакции преамбулы настоящего постановления;

б) в наименовании, пункте 1 постановления слова «на 2017-2019 годы» заменить словами «на 2018-2020 годы»;

в) в пункте 2 постановления слова «за 2016 год» заменить на слова «за 2017 год»;

г) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:

«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018, за исключением пункта 2 настоящего постановления, распространяющего свое действие на правоотношения с 01.01.2017 по 31.12.2017.»;

д) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее постановление:

а) обнародовать путем размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Уватского муниципального района.

Глава С.Г. Путмин

Приложение

к постановлению администрации

Уватского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2018-2020 годы**

с. Уват,

2018 год

Содержание

Паспорт Программы

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики Уватского муниципального района в сфере дорожного хозяйства

Раздел 2. Система основных мероприятий муниципальной программы Уватского муниципального района

Раздел 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы

Раздел 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы

Приложение 1 к муниципальной программе «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2018-2020 годы к муниципальной программе

Приложение 2 к муниципальной программе «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2018-2020 годы к муниципальной программе

**Паспорт**

**Муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе»**

**на 2018-2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района |
| Соисполнители программы | МКУ "Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района" |
| Цели программы | Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения |
| Задачи программы | 1. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям;  2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения;  3. Повысить уровень безопасности участников дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2018-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Местный бюджет:  2017 г.- 53 236,08 тыс.руб.  2018 г.- 46 291,00 тыс.руб.  2019 г.- 48 012,00 тыс.руб.  2020 г.- 49 734,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий программы предполагает следующие результаты:  Увеличится протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на 7,0 % по сравнению с 2016 годом и составит 13,94% |

**1. Приоритеты и цели муниципальной политики Уватского**

**муниципального района в сфере дорожного хозяйства**

Муниципальная программа «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2018-2020 годы разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, предусмотренными Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и разработана в соответствии с:

- Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1C81E97EC2828E55D330C9F149BB1711D26698CEB150B013A64BE9891BDCOBK) от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1C81E97EC2828E55D330C9F149BB1711D2679ACABB54B013A64BE9891BDCOBK) от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности";

- Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1C81E97EC2828E55D330C9F149BB1711D2659AC3B45EB013A64BE9891BCBD0B00CB5A5A4E18D19C6D2O7K) от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- [Законом](consultantplus://offline/ref=1C81E97EC2828E55D330D7FC5FD7491ED66CC4C7B356BF4CF319EFDE449BD6E54CF5A3F1A2C914CF226F2CA8D7OEK) Тюменской области от 28.12.2004 N 306 "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области".

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, совершенствование производственной и социальной инфраструктуры. В этих целях реализуется комплекс мероприятий по повышению технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и созданию современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения Уватского муниципального района.

Цель программы соответствует стратегии социально-экономического развития Уватского муниципального района до 2020 года и концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года.

Для достижения поставленной цели в период с 2018 по 2020 год необходимо решить следующие задачи:

- увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям;

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения;

Срок реализации муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» – 2017-2019 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

**2. Система основных мероприятий муниципальной программы Уватского муниципального района**

Мероприятия разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог в Уватском муниципальном районе, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. Ремонт и возмещение физического износа автомобильных дорог.

2. Обеспечение сохранности и улучшение технических характеристик существующих автомобильных дорог.

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений.

Система и сроки исполнения программных мероприятий представлена в [Приложении 1](#P311) к Программе "План мероприятий по реализации муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2018-2020 годы.

**3. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

2017 г.- 53 236,08 тыс.руб.

2018 г.- 46 291,00 тыс.руб.

2019 г.- 48 012,00 тыс.руб.

2020 г.- 49 734,00 тыс.руб.

**Источник финансирования -**  бюджет Уватского муниципального района

**4. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы**

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2018-2020 годы являются:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям сократится и составит 13,94%.

2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 25,14 км.

3. Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами - 100%.

Показатели представлены в Приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

**5. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы**

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. Этот риск минимизируется путем применения в расчетах индексов, учитывающих прогнозный уровень инфляции;

Немаловажным фактором, неблагоприятно влияющим на стоимость дорожных работ, является сезонный характер проведения дорожных работ. Выполнение планируемых мероприятий и достижение целей муниципальной программы зависит от объемов и сроков финансирования. Сокращение и/или поздние сроки финансирования предусмотренных мероприятий может негативно повлиять на достижение запланированных результатов.

Эффективное управление рисками предполагает точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы, обеспечит функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Уватского муниципального района и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

Приложение 1

к муниципальной программе «Основные направления дорожной

деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

**План мероприятий по реализации**

**муниципальной программы**

**«Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2018-2020 годы»**

**(наименование программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Наименование мероприятия | Сроки выполнения. | 2017 год  (план) | Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб. | | | Получатели бюджетных средств |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ЦЕЛЬ:** Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения | | | | | | | |
| **Задача 1:**  «Улучшение транспортно - эксплуатационное состояние улично-дорожной сети Уватского района» | **Мероприятие 1:**  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | 2018-2020 | 7 656,00 | 9 377,00 | - | - | МКУ «ДМХ УМР» |
| **Мероприятие 2:**  Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения УМР установка дорожных знаков | 2018-2020 | 572,70 | 3 336,41 | 2 991,40 | 2 239,60 | МКУ «ДМХ УМР» |
| **Всего на расходы на задачу 1:** | |  | **8 228,70** | **12 713,41** | **2 991,40** | **2 239,60** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 2:**  «Обеспечение сохранности и эффективности текущего состояния улично – дорожной сети» | **Мероприятие 1:**  Обеспечение сохранности и улучшение технических характеристик существующих автомобильных дорог | 2018-2020 | 38 060,00 | 33 156,06 | 45 020,60 | 47 494,4 | МКУ «ДМХ УМР» |
| **Мероприятие 2:**  Ремонт и возмещение физического износа автомобильных дорог | 2018-2020 | 4 520,88 | - | - | - | МКУ «ДМХ УМР» |
| **Всего расходы на задачу 2:** | |  | **42 580,88** | **33 156,06** | **45 020,60** | **47 494,4** |  |
| **Задача 3:**  «Повышение уровня безопасности участников дорожного движения» | **Мероприятие 1:**  Комплексные схемы организационно дорожного движения на территории УМС | 2018-2020 | 1 787,89 | - | - | - | МКУ «ДМХ УМР» |
| **Мероприятие 2:**  выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов и сопровождению процедуры регистрации права собственности на автомобильные дороги местного значения Уватского муниципального района | 2018-2020 | 443,33 | - | - | - | МКУ «ДМХ УМР» |
| **Мероприятие 3:**  Услуги по дополнительной оценке уязвимости транспортной инфраструктуры | 2018-2020 | 71,67 | 421,53 | - | - | МКУ «ДМХ УМР» |
| **Мероприятие 4:**  Организация дорожного движения автомобильных дорог местного значения | 2018-2020 | 123,60 | - | - | - | МКУ «ДМХ УМР» |
| **Всего расходы на задачу 3:** | |  | **2 426,49** | **421,53** | **-** | **-** |  |
| **Всего по программе**: | |  | **53 236,08** | **46 291,00** | **48 012,00** | **49 734,00** |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Основные направления дорожной

деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

Показатели

муниципальной программы Уватского муниципального района

**«Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2018-2020 годы»**

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Направленность показателя | Базовое значение показателя (факт, по отчету года, предшествующего году разработки программы) 2016г. | Оценка (по году, в котором осуществляется разработка программы)  2017 | Плановые значения показателей | | | Целевое значение показателя[\*](#P683) | Обоснование плановых и целевых значений показателей[\*\*](#P683) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель. Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | обратного | 20,94 | 18,89 | 17,24 | 15,59 | 13,94 | 13,94 | Показатель Указа Президента РФ от 12.09.2012 N 1276. |
| Задача 1. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля Протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | прямого | 13,36 | 12,16 | 9,21 | 9,31 | 6,62 | 25,14 | По итогам проведения ремонтных работ |
| Задача 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами | % | прямого | 0 | 12 | 35 | 60 | 100 | 100 | По итогам проведения паспортизации |