**Администрация
Уватского муниципального района**

**Постановление**

дд мм 2017 с. Уват № проект

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 12.05.2016 № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области, постановлением главы Уватского муниципального района от 21.03.2008 № 32 «О муниципальных программах»:

1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 12.05.2016 № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе на 2016-2018 годы" следующие изменения:

а) в наименовании, по тексту постановления слова «на 2016-2018 годы» заменить словами «на 2017-2019 годы»;

б) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Учесть, что в приложении к настоящему постановлению отражаются плановые объемы финансирования мероприятий Программы на 2016 год.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее постановление:

а) обнародовать путем размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, за исключением пункта 2 постановления, распространяющего свое действие до 31.12.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района (Оборовский Е.Я.).

Глава С.Г. Путмин

Приложение

к постановлению администрации

Уватского муниципального района

от 00.00.2017 № проект

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2017-2019 годы**

с. Уват

2017 год

Содержание

Паспорт Программы

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Раздел 2. Цели и задачи, сроки реализации Программы

Раздел 3. Перечень основных программных мероприятий

Раздел 4. Финансовое обеспечение Программы

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Раздел 6. Организация управления программой и контроль за ходом её выполнения.

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты и показатели Программы

Приложение 1. Перечень мероприятий Программы

**Муниципальная программа**

**«Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2017-2019 годы**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2017-2019 годы |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата её утверждения |  Распоряжение администрации Уватского муниципального района от 29.09.2015 № 1449-р «О разработке муниципальных программ»;  Постановление администрации Уватского муниципального района от 12.05.2016 № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2017-2019 годы» (с изменения от дд.мм.2017 №\_\_\_\_) |
| Муниципальный заказчик  | Администрация Уватского муниципального района |
| Основные разработчики программы | МКУ "Служба заказчика Уватского муниципального района" |
| Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели | **Цель:** Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития населенных пунктов в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения.**Задачи:**1. Улучшить транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети Уватского муниципального района.2. Обеспечить сохранность и эффективное текущее состояние улично-дорожной сети.3. Повысить качество транспортного обслуживания населения.4. Повысить уровень безопасности участников дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2019 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений.2. Обеспечение сохранности и улучшение технических характеристик существующих автомобильных дорог.3.Ремонт и возмещение физического износа автомобильных дорог; |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Уватского муниципального района, МКУ "Служба заказчика Уватского муниципального района" |
| Объемы и источники финансирования  | Местный бюджет:2016 г.- 62 333,531 тыс.руб. 2017 г.- 49 265,0 тыс.руб.2018 г.- 44 570,0 тыс.руб.2019 г.- 44 570,0 тыс.руб.  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения Уватского муниципального района в нормативное состояние, обеспечивающее безопасное движение по ним. Увеличение протяженности автомобильных дорог Уватского муниципального района в твердом покрытии, обеспечение сохранности существующей дорожной сети. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Исполнитель программы направляет в отдел экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, информацию о ходе реализации программы.  |

**1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа**

Развитие дорожно-транспортной сети Уватского муниципального района - необходимое условие реализации экономического роста территории и улучшения качества жизни населения. На сегодняшний день транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития муниципального образования.

 Основные проблемы:

 Несоответствие технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям.

Причины возникновения проблемы:

увеличение интенсивности автомобильного движения;

увеличение осевых нагрузок автомобилей и количества автомобилей с высокой полной массой в составе транспортного потока;

несоблюдение межремонтных сроков дорожной одежды;

большое количество автомобильных дорог с грунтовым и переходным типом покрытия.

В процессе эксплуатации автомобильные дороги и дорожные сооружения подвергаются многолетнему и многократному воздействию движущихся автомобилей и природно-климатических факторов.

Под совместным действием нагрузок и климата в автомобильной дороге и дорожных сооружениях накапливаются усталостные и остаточные деформации, появляются разрушения. Этому способствует постепенный рост интенсивности движения и, особенно, увеличение осевых нагрузок автомобилей и доли тяжелых автомобилей в составе транспортного потока.

Несоответствие фактического состояния дороги нормативным требованиям за многие годы эксплуатации постепенно нарастает, особенно в условиях несоблюдения межремонтных сроков, которые должны составлять от 4-х до 6 лет. Своевременно не выполняются многие необходимые виды ремонтных работ, накапливается недоремонт, прежде всего покрытий и дорожных одежд.

Этими причинами обусловлен факт значительного отставания фактического состояния улично-дорожной сети от возрастающих требований к транспортно-эксплуатационным показателям дороги по поддержанию высокой скорости и безопасности движения, что приводит к снижению эффективности мероприятий по содержанию и текущему ремонту дорог.

Кроме того, недостаточный темп в развитии дорожно-транспортной сети на отдельных территориях Уватского муниципального района является серьезным ограничением развития сельских поселений, в том числе территорий, отведенных под индивидуальное жилищное строительство.

Недостаточный уровень текущего содержания улично-дорожной сети.

Причины возникновения проблемы:

использование устаревших технологий при производстве работ по текущему содержанию улично-дорожной сети;

недостаточная оперативность устранения последствий аномальных погодных явлений.

Основной задачей текущего содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений.

Проблема недостаточного уровня текущего содержания улично-дорожной сети в основном связана с периодами таких погодных явлений, как снегопады, метели, гололед и т.п. Снежные заносы значительно снижают пропускную способность улично-дорожной сети, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.

Актуальной задачей является создание устойчивой и эффективной системы содержания дорог, которая позволит обеспечить поддержание технического состояния улично-дорожной сети, безопасности дорожного движения, а также своевременно устранять причины снижения пропускной способности улично-дорожной сети, обусловленные погодными явлениями.

Недостаточный уровень безопасности дорожного движения на территории Уватского муниципального района.

Причины возникновения проблемы:

отсутствие разработанного и согласованного в установленном порядке комплексного проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети Уватского муниципального района;

недостаточная организация работ по установке, замене и восстановлению дорожных знаков, искусственных неровностей;

недостаточная обеспеченность улично-дорожной сети пешеходными дорожками и ограждениями.

Предотвратить аварии на улично-дорожной сети довольно сложно. Это обусловлено большим количеством факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, а также большим количеством участников дорожного движения. Кроме того, помимо непосредственных причин дорожно-транспортных происшествий существуют факторы (условия), которые нередко выступают в качестве своего рода катализаторов неблагоприятного развития событий. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются действия водителей и других участников дорожного движения, а также состояние транспортных средств и дорожные условия.

Что касается факторов, связанных с дорожными условиями и оборудованием дорог, то они, согласно статистике, оказывают влияние лишь на 8% происшествий и весьма различны как по степени конкретизации, так и по своему возможному происхождению. Так, состояние дороги, именуемое "скользкое покрытие", возможно либо вследствие особенностей асфальта, либо в результате атмосферных явлений (дождь, гололед и т.п.). Наряду с такими абсолютно конкретными причинами, как плохая видимость из-за пыли, отсутствие разметки проезжей части, покрытие с выбоинами и т.п., указываются и относительно определенные понятия, например, "неправильное расположение остановок", "несоответствие переезда предъявляемым требованиям" и др.

Невозможность привязки вероятности возникновения ДТП к какому-либо конкретному фактору подтверждается тем, что, по официальным статистическим данным, наибольший удельный вес дорожно-транспортных происшествий приходится на относительно хорошие дороги и благоприятные дорожные условия. Наибольшее количество ДТП происходит летом, когда наиболее продолжительный световой день, отсутствует снежный и ледяной покров, нет существенных температурных перепадов.

За период с 2004 по 2012 годы количество легковых автомобилей в Уватском муниципальном районе увеличилось в 1,8 раза. Значительный уровень автомобилизации предъявляет повышенные требования к вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

При реализации мероприятий по организации дорожного движения особая роль принадлежит развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе использованию технических средств: дорожных знаков, дорожной разметки, дорожных ограждений и пешеходных дорожек.

**2. Цели и задачи Программы, сроки реализации Программы**

Основной целью программы создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития населенных пунктов Уватского муниципального района в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения.

**Основные задачи:**

1. Улучшить транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети Уватского муниципального района.

2. Обеспечить сохранность и эффективное текущее состояние улично-дорожной сети.

3. Повысить качество транспортного обслуживания населения.

4. Повысить уровень безопасности участников дорожного движения.

Проведение программных мероприятий планируется в 2016 – 2019 годах.

**3. Перечень основных программных мероприятий**

Мероприятия разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог в Уватском муниципальном районе, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений.

2. Обеспечение сохранности и улучшение технических характеристик существующих автомобильных дорог.

3. Ремонт и возмещение физического износа автомобильных дорог.

Перечень программных мероприятий, объемов их финансирования и срок исполнения приведен в таблице (приложение к настоящей Программе).

**4. Финансовое обеспечение Программы**

 2016 г.- 62 333,531 тыс.руб.

 2017 г.- 49 265,0 тыс.руб.

 2018 г.- 44 570,0 тыс.руб.

 2019 г.- 44 570,0 тыс.руб.

**Источник финансирования -**  бюджет Уватского муниципального района

**5. Механизм реализации Программы**

 Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, финансовых и правовых мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач Программы.

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией Уватского муниципального района.

Администрация Уватского муниципального района:

а) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

б) подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий и механизм реализации Программы;

**6. Организация управления реализацией Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими правовыми актами Уватского муниципального района, определяющими механизм реализации муниципальных программ, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области.

Исполнитель программы направляет в отдел экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, информацию о ходе реализации программы.

Контроль за Программой включает в себя периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.

**7. Ожидаемые конечные результаты и показатели Программы**

В результате выполнения мероприятий Программы сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения Уватского муниципального района будут приведены в нормативное состояние, обеспечивающее безопасное движение по ним. Кроме того ожидается увеличение протяженности автомобильных дорог Уватского муниципального района в твердом покрытии, обеспечение сохранности существующей дорожной сети.

Показателями выполнения Программы являются:

а) увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативному состоянию, обеспечивающему безопасное движение по ним (плановые показатели: 2016г. - на 12км., 2017г. - на 10 км., 2018 - на 8км., 2019 - на 8км.);

б) обеспечение сохранности и текущего состояния существующей дорожно-транспортной сети (плановые показатели: 2016г. - 100%, 2017г. - 100%, 2018 - 100%, 2019 - 100%);

в) увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения в твердом покрытии (плановые показатели: 2016г. - на 5,5км., 2017г. - на 5,0км., 2018 - на 5,0км., 2019 - на 5,0км.);

г) развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе технических средств.

Приложение

к муниципальной программе

 «Основные направления дорожной деятельности

в Уватском муниципальном районе»

 на 2017-2019 годы

**Перечень**

**мероприятий к муниципальной программе " Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе»**

**на 2017-2019 годы**

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Протяженностькм. | Сметная стоимость в текущих ценах |
| 2016г. | План на 2017г. | План на 2018г | План на 2019г. |
| 1 | Ремонт дороги по ул.Свердлова в с.Горнослинкино | 0,33 | 1 869,523 |  |  |  |
| 2 | Ремонт дороги по пр.Омелинский в с.Ивановка | 0,11 | 389,563 |  |  |  |
| 3 | Ремонт дороги по ул.Энергетиков, ул.Иртышская в с.Демьянское | 0,30 | 812,794 |  |  |  |
| 4 | Ремонт дороги по ул.Молодежная в п.Туртас | 0,28 | 1 049,111 |  |  |  |
| 5 | Ремонт дороги по ул.Солнечная в п.Туртас | 0,53 | 1 922,334 |  |  |  |
| 6 | Ремонт дороги по ул.Газовиков в п.Туртас | 0,21 | 1 250,5 |  |  |  |
| 7 | Ремонт дороги по ул.Энергетиков в п.Туртас | 0,4 | 1 671,925 |  |  |  |
| 8 | Ремонт дороги по ул.Первомайская в с.Уват(с устройством остановок) | 0,05 | 864,221 |  |  |  |
| 9 | Ремонт дороги по ул.Сибирская, ул.Просторная в с.Уват(с устройством остановки) | 0,05 | 201,043 |  |  |  |
| 10 | Ремонт дороги по ул.Зеленая 1, ул.Лесная в с.Уват (с устройством остановки) | 1,3 | 2 457,182 |  |  |  |
| 11 | Ремонт дороги по ул.Белкина в с.Уват | 0,15 | 457,18 |  |  |  |
| 12 | Ремонт дороги по ул.Комсомольская в с.Уват | 0,31 | 1 165,089 |  |  |  |
| 13 | Ремонт дороги по пер.Первомайский в с.Уват | 0,21 | 411,048 |  |  |  |
| 14 | Ремонт дороги по ул.Механизаторов в д.Яр | 0,55 | 1 363,628 |  |  |  |
| 15 | Ремонт дороги по ул.Береговая в с.Солянка | 0,30 | 492,508 |  |  |  |
| 16 | Ремонт дороги по ул.Лесная, ул.Стивы Дорониной в с.Красный Яр (с устройством остановки) | 0,01 | 394,114 |  |  |  |
| 17 | Ремонт дороги по ул.Набережная в с.Красный Яр | 0,15 | 490,462 |  |  |  |
| 18 | Ремонт дороги по ул.Звездная в п.Демьянка | 0,59 | 1 572,321 |  |  |  |
| 19 | Ремонт дороги по ул.Надежды в п.Демьянка | 0,11 | 338,909 |  |  |  |
| 20 | Ремонт дороги по ул.Школьная в п.Демьянка (с устройством тротуара) | 0,18 | 1 903,175 |  |  |  |
| 21 | Ремонт дороги по ул.Мира в п.Першино (с устройством остановки, переустройством трубы 1200мм.) | 0,05 | 675,988 |  |  |  |
| 22 | Ремонт дороги по пер.Набережный в с.Уки | 0,3 | 1 030,34 |  |  |  |
| 23 | Ремонт дороги подъезд к кладбищу в с.Тугалово | 0,6 | 1 136,498 |  |  |  |
| 24 | Ремонт дороги по ул.Вербовая в п.Туртас  | 0,2 | 668,117 |  |  |  |
| 25 | Ремонт дороги по пер.Школьный в с.Уват | 0,35 | 1 377,607 |  |  |  |
| 26 | Ремонт дороги по ул.Луговая в п.Демьянка | 0,31 | 879,141 |  |  |  |
| 27 | Ремонт дороги по ул.Октябрьская в с.Уват (с устройством ограждения) | 0,1 | 77,307 |  |  |  |
| 28 | Ремонт дороги по ул.Школьная в п.Туртас (с устройством ограждения) | 0,1 | 172,752 |  |  |  |
| 29 | Ремонт дороги по ул.Молодежная в с.Уват(с устройством остановок) | 0,37 | 3 310,244 |  |  |  |
| 30 | Ремонт дороги по ул.Первомайская в с.Уват | 0,45 | 2 882,399 |  |  |  |
| 31 | Ремонт дороги по ул.Новосельская в с.Демьянское | 0,55 | 1 852,904 |  |  |  |
| 32 | Ремонт дороги по ул.Речная в с.Уват (с устройством тротуара) | 0,7 | 2 887,581 |  |  |  |
| 33 | Ремонт дороги по ул.Северная в с.Уват (с устройством тротуара) | 0,5 | 1 695,582 |  |  |  |
| 34 | Ремонт дороги по ул.Ленина в с.Уват (с устройством тротуара) | 0,98 | 3 727,528 |  |  |  |
| 35 | Ремонт дороги по ул.Совхозная в с.Уват (с устройством водоотвода) | 0,35 | 1 090,14 |  |  |  |
| 36 | Ремонт дороги по ул.Победы, ул.Ленина в п.Туртас (с устройством тротуара) | 0,93 | 2 498,688 |  |  |  |
| 37 | Ремонт дороги по ул.Победы, ул.Школьная в п.Туртас (с устройством автомобильной стоянки) | 0,1 | 1 098,597 |  |  |  |
| 38 | Ремонт дороги по пер.Буденого в с.Уват (с устройством автомобильной стоянки) | 0,1 | 487,542 |  |  |  |
| 1 | Ремонт дороги по ул.Молодежная в с.Демьянское | 0,15 |  | 356,1 |  |  |
| 2 | Ремонт дороги по ул.Дачная в с.Демьянское | 0,6 |  | 1956,3 |  |  |
| 3 | Ремонт дороги по ул. Нефтяников в п.Нагорный | 0,34 |  | 865,2 |  |  |
| 4 | Ремонт дороги по ул.Паромная в с.Ивановка | 0,32 |  | 906,3 |  |  |
| 5 | Ремонт дороги по ул.Садовая в с.Ивановка (с устройством автостоянки) | 0,12 |  | 1102,5 |  |  |
| 6 | Ремонт дороги по пер.Полевой в с.Горнослинкино | 0,18 |  | 564,3 |  |  |
| 7 | Ремонт дороги по ул.Свердлова, переулок №1 в с.Горнослинкино | 0,35 |  | 960,7 |  |  |
| 8 | Ремонт дороги по пер.Караульный в с.Горнослинкино | 0,24 |  | 831,3 |  |  |
| 9 | Ремонт дороги по ул.Газовиков-3 в п.Туртас | 0,2 |  | 746,3 |  |  |
| 10 | Ремонт дороги по ул.Свободы в п.Туртас | 0,4 |  | 1350,9 |  |  |
| 11 | Ремонт дороги по ул.Солнечная, ул.Спортивная, ул.Сергея Захарова в п.Туртас (2-я очередь) | 0,85 |  | 1022,6 |  |  |
| 12 | Ремонт дороги по ул.Приозерная в п.Туртас | 1,16 |  | 2596,4 |  |  |
| 13 | Ремонт дороги по ул.Туртасская в п.Туртас | 0,35 |  | 1960,3 |  |  |
| 14 | Ремонт дороги по пер.Юбилейный в с.Уват | 0,11 |  | 656,0 |  |  |
| 15 | Ремонт дороги по ул.Восточная в с.Уват | 0,45 |  | 1255,6 |  |  |
| 16 | Ремонт дороги по ул.Декабристов в с.Уват | 0,18 |  | 960,3 |  |  |
| 17 | Ремонт дороги по ул.Новаторов в с.Уват | 0,2 |  | 1056,7 |  |  |
| 18 | Ремонт дороги по ул.Совхозная в с.Уват | 1,34 |  | 1850,2 |  |  |
| 19 | Ремонт дороги по проспект Надежды в с.Уват(с устройством остановки) | 0,02 |  | 187,4 |  |  |
| 20 | Ремонт дороги по ул.Победы в с.Уват | 0,43 |  | 1105,7 |  |  |
| 21 | Ремонт дороги по ул.Кошкарова в с.Уват | 0,22 |  | 885,0 |  |  |
| 22 | Ремонт дороги по ул.Зеленая в с.Уват | 0,39 |  | 1040,4 |  |  |
| 23 | Ремонт дороги по ул.Механизаторов в с.Алымка | 0,14 |  | 460,2 |  |  |
| 24 | Ремонт дороги по ул.Центральная в с.Алымка | 0,28 |  | 820,1 |  |  |
| 25 | Ремонт дороги по пер.Дорожный в с.Солянка | 0,1 |  | 745,6 |  |  |
| 26 | Ремонт дороги по ул.Центральная в с.Солянка | 0,4 |  | 756,3 |  |  |
| 27 | Ремонт дороги по ул.Механизаторов в с.Красный Яр | 0,35 |  | 797,8 |  |  |
| 28 | Ремонт дороги по ул.Мира в с.Красный Яр | 0,45 |  | 880,3 |  |  |
| 29 | Ремонт дороги по ул.Добрая в п.Демьянка | 0,22 |  | 909,6 |  |  |
| 30 | Ремонт дороги по ул.Садовая в п.Демьянка | 0,16 |  | 524,0 |  |  |
| 31 | Ремонт дороги по ул.Хвойная в п.Демьянка | 0,21 |  | 1106,2 |  |  |
| 32 | Ремонт дороги по ул.Свободы в п.Демьянка | 0,26 |  | 1010,8 |  |  |
| 33 | Ремонт дороги по пер.Совхозный в с.Осинник | 0,48 |  | 1045,3 |  |  |
| 34 | Ремонт дороги по ул.Октябрьская в п.Першино | 0,02 |  | 256,0 |  |  |
| 35 | Ремонт дороги по ул.Неумоева в с.Осинник | 0,08 |  | 420,4 |  |  |
| 36 | Ремонт дороги по пер.Северный в с.Осинник | 0,5 |  | 960,3 |  |  |
| 37 | Ремонт дороги по ул.Комсомольская в с.Осинник (с устройством остановки) | 0,02 |  | 670,5 |  |  |
| 38 | Ремонт дороги по ул.Совхозная в с.Уки | 0,26 |  | 603,3 |  |  |
| 39 | Ремонт дороги по ул.Центральная в с.Тугалово | 0,65 |  | 730,8 |  |  |
| 40 | Ремонт дороги по ул.Победы в п.Туртас (с устройством автомобильной стоянки) | 0,1 |  | 636,5 |  |  |
| 41 | Ремонт дороги по ул. ст.Юность-Комсомольская в п.Туртас (с устройством тротуара) | 0,3 |  | 700,4 |  |  |
| 42 | Ремонт дороги по ул.Школьная, ул.Набережная в п.Туртас (с устройством освещения) | 1,5 |  | 3 358,1 |  |  |
| 1 | Ремонт дороги по ул.Солнечная в с.Демьянское | 0,25 |  |  | 920,3 |  |
| 2 | Ремонт дороги по ул.Дальняя в с.Демьянское | 0,4 |  |  | 1142,0 |  |
| 3 | Ремонт дороги по пер. 1-й береговой в с.Ивановка | 0,16 |  |  | 520,4 |  |
| 4 | Ремонт дороги по ул.Свердлова в с.Горнослинкино | 0,25 |  |  | 960,0 |  |
| 5 | Ремонт дороги по ул.Донецкая в п.Туртас | 0,41 |  |  | 2642,1 |  |
| 6 | Ремонт дороги по ул.Таежная в п.Туртас | 0,6 |  |  | 3520,2 |  |
| 7 | Ремонт дороги по ул.Харьковская в п.Туртас | 0,33 |  |  | 3460,2 |  |
| 8 | Ремонт дороги по ул.Пионерская в п.Туртас (ул.Дзержинского - ул.Авиаторов) | 0,68 |  |  | 4255,3 |  |
| 9 | Ремонт дороги по ул.Дачная в с.Уват | 0,27 |  |  | 745,3 |  |
| 10 | Ремонт дороги по ул.Дальняя в с.Уват | 0,82 |  |  | 1770,0 |  |
| 11 | Ремонт дороги по пер.Октябрьский в с.Уват | 0,2 |  |  | 707,2 |  |
| 12 | Ремонт дороги по пер.Сургутский в с.Уват | 0,31 |  |  | 885,1 |  |
| 13 | Ремонт дороги по ул.Ленина в с.Уват | 0,7 |  |  | 3269,3 |  |
| 14 | Ремонт дороги по ул.Береговая 4уч. в с.Солянка | 0,33 |  |  | 733,1 |  |
| 15 | Ремонт дороги по ул.Советская в с.Красный Яр | 0,58 |  |  | 1233,0 |  |
| 16 | Ремонт дороги по пер.Сургутский в п.Демьянка | 0,36 |  |  | 1560,7 |  |
| 17 | Ремонт дороги по ул.Березовая в п.Демьянка | 0,24 |  |  | 1124,5 |  |
| 18 | Ремонт дороги по ул.Сургутская в п.Демьянка | 0,36 |  |  | 1482,8 |  |
| 19 | Ремонт дороги по ул.Таежная в п.Демьянка | 0,3 |  |  | 2187,1 |  |
| 20 | Ремонт дороги по ул.Механизаторов в с.Осинник | 0,29 |  |  | 835,0 |  |
| 21 | Ремонт подъезда к водонапорной башне в с.Осинник | 0,3 |  |  | 750,2 |  |
| 22 | Ремонт дороги по ул.Советская в с.Осинник | 0,15 |  |  | 1530,0 |  |
| 23 | Ремонт дороги по ул.Луговая в с.Уки (с устройством остановки) | 0,02 |  |  | 680,2 |  |
| 1 | Ремонт дороги по ул.Гребнева в с.Демьянское | 0,4 |  |  |  | 1062,3 |
| 2 | Ремонт дороги по ул.Омелинская в с.Ивановка | 0,55 |  |  |  | 2021,9 |
| 3 | Ремонт дороги по ул.Свердлова, переулок №2 в с.Горнослинкино | 0,82 |  |  |  | 1520,3 |
| 4 | Ремонт дороги по ул.Пионерская в п.Туртас (2-я очередь) | 0,98 |  |  |  | 6988,2 |
| 5 | Ремонт дороги по ул.Медицинская в п.Туртас | 0,72 |  |  |  | 4556,4 |
| 6 | Ремонт дороги по ул.Степана Разина в с.Уват | 0,26 |  |  |  | 2848,3 |
| 7 | Ремонт дороги по ул.Чапаева в с.Уват | 0,29 |  |  |  | 1050,4 |
| 8 | Ремонт дороги по ул.Береговая в с.Уват | 0,69 |  |  |  | 2178,0 |
| 9 | Ремонт дороги по ул.Гагарина, ул.Гайдара в с.Уват | 0,51 |  |  |  | 2455,1 |
| 10 | Ремонт дороги по ул.Ягодная, пер.Водопроводный, ул.Малая Заречная в с.Уват | 0,35 |  |  |  | 1912,2 |
| 11 | Ремонт дороги по ул.Центральная в с.Алымка(с устройством остановки) | 0,02 |  |  |  | 835,2 |
| 12 | Ремонт дороги по ул.Мирная в д.Ищик | 0,52 |  |  |  | 965,7 |
| 13 | Ремонт дороги по ул.Школьная в с.Солянка | 0,12 |  |  |  | 1915,4 |
| 14 | Ремонт дороги по ул.Строительная, ул.Пионерная в п.Демьянка (с устройством остановок) | 0,02 |  |  |  | 1760,4 |
| 15 | Ремонт дороги по ул.Комсомольская в п.Першино | 0,28 |  |  |  | 1360,5 |
| 16 | Ремонт дороги по пер.Школьный в п.Демьянка | 0,1 |  |  |  | 315,2 |
| 17 | Ремонт дороги по пер.Буденого в с.Уват | 0,23 |  |  |  | 2566,7 |
| 18 | Ремонт дороги по ул.Ленина в п.Туртас | 0,3 |  |  |  | 601,8 |
| 19 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 288,2 | 7656,0 | 7656,0 | 7656,0 | 7656,0 |
| 20 | Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул.Тюменская, ул.Приозерная в п.Туртас Уватского муниципального района | 0,3 | 2499,995 |  |  |  |
| 21 | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в п.Туртас | 41,6 | 198,6 |  |  |  |
| 22 | Ремонт дороги по ул.Приозерная в п.Туртас Уватского муниципального района (с устройством лестничного схода) | 0,2 | 1 518,6 |  |  |  |
| 23 | Восстановление объектов дорожной инфраструктуры, пострадавших в результате подтопления на территории с.Уки Уватского муниципального района | 0,05 | 38,457 |  |  |  |
| 24 | Восстановление объектов дорожной инфраструктуры, пострадавших в результате подтопления на территории с.Осинник | 0,16 | 307,121 |  |  |  |
| 25 | Ремонт дороги по ул.Мира в п.Першино (с устройством автостоянки) | 0,1 | 1 489,173 |  |  |  |
|  | **Всего** |  | **62 333,531** | **49265,0** | **44570,0** | **44570,0** |